新华网直播车实时报道 唐家山堰塞湖抢险进展和人员撤离

截至31日10时，唐家山堰塞湖水位达为733米，蓄水量达1.8亿立方米，目前处于极高危险级。唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，泄流槽挖掘等施工预计6月1日完成，施工人员从31日8时开始陆续分批撤离。可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进行分洪。 根据唐家山堰塞湖避险疏散指挥部发布的一号令，北川唐家山堰塞湖避险疏散预案三分之一溃坝方案于30日全部启动。从30日上午8时开始至31日8时，预案涉及的19.75万下游群众全部撤离到预先设定好的安全地带。

5月26日，这张卫星照片显示北川附近的唐家山堰塞湖在地震后的形成过程。左图拍摄于2006年5月14日，右图拍摄于2008年5月22日。（图片来自：搜狐）

新华网四川绵阳６月１１日电（记者 朱立毅　董素玉）唐家山堰塞湖抢险指挥部１１日下午发布的数据显示，这座震后最大堰塞湖的蓄水量已不足１亿立方米，险情已经解除。

根据唐家山堰塞湖抢险指挥部提供数据，这座堰塞湖的蓄水量已下降至０．８６１亿立方米，较前一天的最高蓄水量减少１．６３６亿立方米。

据了解，当天下午唐家山堰塞湖的坝前水位为７１３．９２米，泄流渠下泄流量降低为每秒５６立方米，泄流渠过流能力能够满足２００年一遇洪水下泄的要求。

新华网直播车5月31日成都电：处于成都的新华网直播车与在唐家山抢险现场的国家水利部总工程师刘宁现场连线，下为连线的部分实录：

新华网记者："刘总您好！据了解，唐家山堰塞湖抢险工程已基本完成，那这是否意味着唐家山险情得到一定的缓解呢？"

刘宁：地震后一些山体垮塌造成了堰塞体，积蓄了很多水，形成了堰塞湖。（唐家山堰塞湖）影响着3550平方公里的流域面积，随着水位不断上涨，对下游地区造成了严重威胁。为了减轻次生灾害，我们在有限的时间里面挖出泄流渠道，采取一个简单的泄流措施，希望能通过这样的措施来减少灾害。

唐家山堰塞湖昨日的容量已经相当于30处大型的堰塞湖。

来自新华社的报道称，据专家现场监测，坝体顺河长约803米，横河最大宽约611米，顶部面积约30万平方米，由石头和山坡风化土组成。截至21日17时，库内水位为716.01米，比20日上涨了2.55米，相应容积为0.977亿立方米，上下游水头差为52米。

根据此前中科院的测算，1亿立方米的洪水将完全能够吞噬一座50万到100万人口的中型城市。

惊心24小时

堰塞湖，是由于地震而造成的山体滑坡，堵截河谷或河床后贮水而形成的湖泊。如果遇到强余震、暴雨，可能会发生溃坝，对下游百姓的生命财产造成威胁。同时，由于堰塞湖水位不断上升，也会对上游造成淹没的危险。

唐家山堰塞湖距离北川县城6公里，坝顶高程750.2米，坝高82.8米，顺河长约220米，湖上游集雨面积3550平方公里。

《第一财经日报》记者昨日从绵阳市抗震救灾指挥中心获得的一份手写文件，记录了从19日8时到21日17时的唐家山堰塞湖的水文情况。

资料显示，19日8时，唐家山堰塞湖的坝前水位为709米，相应的库容为7000万立方米，而在短短的57个小时之后，也就是21日的17时，这两个数据变为了715.78米和9160万立方米。

如果聚焦到20日16时到21日17时的这段时间内，唐家山堰塞湖的变化更加让人触目惊心：在20日16时，唐家山堰塞湖的库容仅为7250万立方米，而25个小时之后，库容急剧上升到9160万立方米，25小时内库容上升了近2000万立方米。

根据20日水利部和四川省水利厅及绵阳有关专家到唐家山堰塞湖现场勘察的报告显示，专家们认为每天入库的水量约为720万立方米。

这份报告的结论部分显示，20日专家实测当时堰塞湖水位高程711米，相应库容约7250万立方米，堰塞堆积体过流通道(即坝顶最低部位)顶部高程750.2米，相应库容2.2亿立方米，根据此前两天的水位上升情况，每天入库750万立方米，约要20天水位才能上升到堰塞湖堆积体的漫坝高程。

但是20日到21日之间的入库水量远远超过这个此前预计的数据。一位水利专家对《第一财经日报》表示，原因就在于“要命的雨”，20日到21日之间，包括北川和青川在内的地区正好遭遇了一次降雨过程。

此前中央气象台19日预报，20日至22日，四川汶川、北川、理县、茂县、绵竹、安县等重灾区将有中到大雨，降雨量有13至30毫米，降雨以20日夜间为最强。而恰恰是在此期间，唐家山堰塞湖水位迅速上升。

正如专家们在上述报告中提到的一样，堰塞湖上游的集雨面积为3550平方公里，如果遇到小到中雨，库水位将迅速上升，形势仍然严峻。

根据中央气象台发布的天气预报显示，川西北等地25日～26日又将出现中到大雨。

迅速上升的水位也改变了此前对唐家山堰塞湖的判断。从地震后的第四天也就是5月16日到5月21日，相关部门连续组织了六次对唐家山堰塞湖的勘探。

其中16日到18日三次勘探都无法到达现场而宣告失败，5月19日，水利部副部长矫勇、部总工程师刘宁、省水利厅副厅长胡云等专家紧急前往绵阳市抗震救灾指挥部，研究北川县唐家山堰塞体处置方案。经会商认为，由于唐家山堰塞坝集雨面积大、水体大、水位上涨快、地质结构差，溃坝的可能性极大。

江油市改革和发展局局长陶小平在接受《第一财经日报》采访时表示：“(唐家山堰塞湖)每天新增至少不低于500万立方米的水量，同时要承接来自北川和平武方向的来水。”

3万人紧急转移

根据20日专家组的会诊，唐家山堰塞湖最高库容为2.2亿立方米，到目前还有1.2亿立方米，如果按照每天增加库容约750万立方米来计算，还有16天的时间。

但是20日到21日之间迅速增加的库容导致形势陡然严峻起来，25日到26日川西北的大雨将落在唐家山堰塞湖的集雨范围之内。

溃坝危险日益增大，相关的应对工作和人员转移工作已经紧锣密鼓地进行。

根据江油市水务局的资料显示，如果唐家山堰塞湖一旦决口，江油市临近北川的6个乡镇和3个重点企业将会受到直接威胁，并且同时会威胁三个水电站，即通口水电站、香水电站和青莲水电站的正常运行。

这三个水电站是涪江上游三个重要的水电站，承担着涪江流域的发电和灌溉等重要工作。尽管在接到唐家山堰塞湖的险情之后，三个水电站分别进行了开闸放水，但三个水电站承接的流量仍然有限。

按照唐家山堰塞湖的来水估计，今日蓄水总量将超过1亿立方米，将会对整个涪江流域造成巨大威胁，江油、绵阳直至三台和射洪等县市都在其辐射范围之内。

“我们要在24日之前完成江油范围内受堰塞湖威胁群众的转移工作，这是死命令。”江油市水务局副局长唐德斌面色凝重，“要做好提前转移群众的工作，做到以防万一。”江油市是北川的下游地区，唐家山堰塞湖如果溃坝，江油市将是主要的受害地区。

5月21日，绵阳市政府及有关方面制定完成和下发了《北川县湔江唐家山堰塞湖下游沿岸的撤离疏散方案》，《方案》中明确，此次撤离范围以县包干，以乡包干，以河道包干，动员干部力量、公安、抗震救灾部队、年轻党员、民兵等力量，统一将群众撤离至高处，以村或乡为单位集中安置。撤离工作必须在5月24日前完成。

“从20日我们就已经进行了转移工作，目前江油范围内受辐射的大概有28000多人，要将他们安置在地势较高的位置或者辐射区之外。”唐德斌同时表示。

截至记者发稿时，江油受辐射范围内的群众大部分已经转移，“目前各乡镇都在进行最后的转移工作。”唐德斌最后表示。

22日晚22时，绵阳市抗震救灾指挥部提供给本报的资料显示，22日，北川湔江河唐家山堰塞坝下游群众紧急疏散全面开展，截至22日江油已搬迁12679人。 熊剑锋 高永钰 （来源：第一财经日报）

新华网6月7日报道 记者从唐家山堰塞湖排险水情测报指挥中心获悉，7时08分左右，唐家山堰塞湖泄流槽过水。围堰过水高程为740.30米至740.40米之间。 (本文来源：新华网

水利部副部长矫勇在会上说，一天按照两米涨上去，（唐家山堰塞湖）大概还有15天（就会溃堤），目前情况非常紧急。据现场专家们提供的监测数据，唐家山堰塞湖水位每小时上涨10毫米，一天将会上涨2米多，而目前水位是723米多，涨到752米的时候（即达到3亿立方米的容量极限）。


天气变化也使形势更加危险，根据最新的中央气象台的天气预报，北川到堰塞湖周边还会有20~60厘米的降雨，会加剧水位上涨。

　　三套方案进行疏散群众

　　现场专家们还说，堰塞湖周边的11个村镇的路都由于山体滑坡堵塞了，前天还伴有雷雨大风的天气，这样给抢险增加了特别大的难度。

　　根据水利部专家组三种溃坝的计算成果和河段的流量，指挥部已经制订了三套方案进行疏散，针对三分之一溃坝、二分之一溃坝和全面溃坝三种不同形式制订了三种方案。如果出现三分之一溃坝，需要撤离11.36万人，淹没房屋370万平方米。如果发生二分之一溃坝要撤离64万人，淹没房屋1612万平方米，涉及20个乡镇。如果堰塞湖全部崩溃将会撤离72万人。

　　另外，唐家山下游几个水电站全部放空，以减少洪水发生的时候洪水的冲击力。

人民网绵阳 6月4日电　（记者 刘裕国）截至6月4日19时，唐家山堰塞湖坝前水位为737.97米,相应库容2.12亿立方米，距泄流槽底部高程740米差2.03米,与3日19时相比，日水位上涨了1.01米。

　　四川省气象局6月4日15时发布气象预报，预计今天晚上到明天上午白天全市晴到多云，明日下午，北部多云转阴，午后到傍晚部分地方有雷阵雨，雷雨时有短时阵性大风，东南部晴转多云。预计北川今天晚上多云有短时阴天，明天白天多云转雷阵雨。

　　目前，堰塞湖水量已经到2亿立方米以上，水头已超过70米，并且已经出现渗水现象。受余震、上游降雨量、坝体地质构造等不确定因素影响，堰塞湖出现溃坝的可能性不断增加。根据观测，堰塞湖上游马岭岩处还有一处近2000万立方米的估滑坡体，受余震、水位骤升骤降影响极易发生滑坡，产生巨大涌浪，也可能引发堰塞湖的溃决，发生严重的洪水灾害。

| 上一篇: 世界上最困的小孩 | 下一篇: 余秋雨说,死去的学生都成了佛 |
| --- | --- |

| 北川县通口河电站闸门全部打开泄洪 【星岛网讯】四川唐家山堰塞湖的决堤威胁基本解除，抢险指挥部决定，11日下午4时起解除唐家山堰塞湖黄色警报。唐家山堰塞湖泄流槽流量减至每秒钟大约68立方米，堰塞湖水位降至714米。 据国家地震台网测定，四川汶川县（北纬30.9度，东经103.4度）11日6时23分发生5.0级余震。另据陕西省地震信息网消息，11日0时27分，陕西宁强(震中位于北纬32.8度，东经105.8度)发生4.3级地震。目前还没有消息显示，地震已造成灾情。 10日当天中国共发生四次5级以上地震。22时15分、19时04分和18时04分，青海海西唐古拉山地区连续发生三次5级以上地震。地震发生地区唐古拉山乡境内人烟稀少，尚无伤亡报告传出。而此前，14时05分，在内蒙古鄂伦春自治旗发生5.2级地震，也未造成人员伤亡。 综合新华社、香港《星岛日报》报道，唐家山堰塞湖洪水正进入重庆的潼南米心镇，嘉陵江水位上升三至五米，当地启动橙色防汛预案，疏散一万六千多人。在涪江水文站，检测显示，江水氨氮等含量超标，但水质未受大影响，预计半个月可以会回复到地震前水平。 水利部正研究彻底消除堰塞湖，考虑将泄流槽槽低降低到710米，令更多洪水流走，或者将堰塞湖加固成为水库。而早前撤离的二十多万绵阳居民，可以陆续重返家园。 从7日早晨7时许，该堰塞湖开始通过武警挖掘的泄流槽泄洪。经过连日多次爆破，加上水流冲刷，泄流槽至10日早晨已不断加宽加深，泄流量迅速加大。 绵阳市一度启动第二级洪水预警，要求一百三十万民众作好撤离准备，并关闭兰（州）成（都）渝（重庆）输油管道，市区通往外界的道路实施交通管制。 因泄洪过猛，大坝出现裂缝，周围山体又发生坍塌，官方紧急用直升机将坝顶施工人员和水利专家撤走。 至11日8时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至714.62米，较最高水位(743.10米，10日1时3分)下降28.48米，唐家山库容已经泄掉一半以上。晚20时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至719.48米的安全水位。 10日下午5时18分，唐家山堰塞湖最大洪峰平稳通过绵阳城，湖水并未溢出涪江河道，未到达三分之一溃坝淹没线，没有造成险情。洪水目前正向重庆奔来，预计11日凌晨5时进入潼南米心镇，11日上午11时到达北碚。洪水进入涪江之后，经过四川射洪、遂宁进入重庆潼南，在合川汇入嘉陵江。 由于上游的唐家山堰塞湖泄洪，使涪江铁路桥及涪江三桥处水质受到污染，绵阳市水务集团已经停止从涪江取水，正式启用备用水源。 绵阳市抗震救灾指挥部下午5时透露，虽然堰塞湖最大洪峰已经过去，但三分之一溃坝疏散群众仍未被允许回家。晚10：40分，绵阳当地媒体称，城区所有居民已可以回家居住。官方水利部部长陈雷10日表示，唐家山堰塞湖泄流已按照原先预定的方案进行，他相信几天后，按三分之一溃坝方案转移的绵阳市民众应可很快返家。 # 6月8日唐家山堰塞湖泄流量每秒25立方米 2008年06月08日20:23 来源：人民网 【字号 大 中 小】; 打印; 留言; 论坛; 网摘; 手机点评; 纠错 窗体顶部; E-mail推荐: 窗体底部. 人民网绵阳6月8日电 （记者刘裕国） 从昨天中午12时至今日中午18时，唐家山堰塞湖上游库区没有出现明显降水。 今天中午12时，唐家山堰塞湖坝前水位达到741.82m，对应的堰塞湖库容达2.4亿m3，泄流槽下泄流量为16.3m3/s，加上渗流出库总流量为25 m3/s左右，对下游坝体局部产生了一定冲刷，但对堰塞坝体整体影响不大。入库流量为115m3/s，入库流量仍然大于出库流量，堰塞湖水位还在继续上涨。 6日上午温家宝总理在百忙之中到专家组看望全体成员，并作重要指示。 6月7日7时08分，第一股水流缓缓漫进泄流槽。 6月10日7时42分，泄流槽流量已达497立方米每秒，已超出入湖流量数倍。 新华网快讯：9日8时，唐家山堰塞湖坝前水位涨至742.58米，较昨日8时水位上涨0.92米，相应蓄水量2.457亿立方米，日平均入湖流量约为115立方米每秒。 现状：堰塞湖每秒进水115m3，目前蓄水量近2.5亿m3 ■预计：泄流渠下段冲刷剧烈，湖水很快将“入不敷出” ■目标：将泄流槽入水口降至720米，减少1亿m3库容 昨日8时，唐家山堰塞湖泄流水量已达57立方米／秒，这说明以前做的泄流槽工程正在发挥明显的作用。但即便原计划的泄流比较顺利，但堰塞湖仍然在增大。 截至9日10时，唐家山堰塞湖坝前水位已达742.62米，距离740.37米的泄流高程高出2.25米，相应蓄水量2.457亿立方米，日平均入湖流量约为115立方米每秒。唐家山堰塞湖依然是下游130多万群众头上的一个“悬湖”，严重威胁着他们的生命财产安全。 记者从水利部有关方面获悉，唐家山堰塞湖抢险新方案的理想效果是，将泄流槽入水口降至720米高程，大约可减少1亿立方米的蓄水量。 据水利部总工程师刘宁介绍，如果上游流域平均降2毫米雨，将使坝前水位上涨1米。堰塞体还在遭遇余震，9日11时04分，大坝再次感觉到余震。这些都表明，唐家山堰塞湖处于高危险阶段。 同时，在堰塞体的下方已形成了10个左右的管涌，其中3个管涌比较大，可能对堰塞体的稳定构成影响；一旦出现山体滑坡，巨大的冲击波将瞬间冲垮堰塞体，卷走坝上人员。 据了解，为了实现唐家山堰塞湖抢险“不伤亡一个人”的目标，抢险指挥部不仅对工程抢险方案反复优化，以求达到最好的效果。目前，唐家山堰塞湖正处于严密的监控之中。 第二条泄流渠已停止施工 来自唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息称，鉴于泄流渠显现明显泄流效果，6月6日开始开挖的支渠施工方案，已于今天18时停止，今后湖水将沿着原开挖的泄流渠道下泄。 从6月7日7时08分唐家山泄流渠开始泄流以来，流量迅速加大，由刚开始的1立方米每秒增加到昨日18时的81立方米每秒。 泄流渠被冲刷下去10多米 据了解，泄流渠自下而上已经冲刷了100多米，最深处下切了十多米。预计，冲刷段进一步向上游延伸，冲刷深度进一步下切，泄流渠进一步冲宽。 四川省省长蒋巨峰、水利部部长陈雷和解放军副总参谋长葛振峰等实地查勘了唐家山堰塞湖大坝泄流情况，了解抢险进度，召开现场会商会议。 会商认为，加强监测、预报和预警，做好下游群众和施工人员安全保障工作。同时，要求加大泄流明渠下泄能力，努力清除漂浮物，确保泄流效果，尽快对坝体进行钻探，进一步弄清坝体地质结构。 截至9日20时，唐家山堰塞湖坝前水位涨至742.96米，较当日8时上涨0.38米，距离７４０．３７米的泄流高程高出２．59米。 唐家山堰塞湖泄洪排险工作９日出现重大转折。目前泄流渠泄流冲刷剧烈，下泄流量加大，专家预计出湖水量将很快大于入湖水量，堰塞湖水位将随之开始下降。 据国家防总办公室常务副主任张志彤介绍，现场查勘表明，泄流渠下段冲刷剧烈。泄流渠得到拓宽刷深，产生了明显的溯源冲刷效果，一度阻碍水流下泄的巨石和石方段在高速水流的冲击下，已全部冲开，呈现出良好的泄流冲刷效果，泄流渠自下而上已经冲刷了１００多米，最深处下切了１０多米。预计，冲刷段进一步向上游延伸，冲刷深度进一步下切，泄流渠进一步冲宽，今后湖水将沿着原开挖的泄流渠道下泄。 水利专家称，唐家山堰塞湖抢险新方案最理想的泄流排险效果是：堰塞湖自然漫堤后，洪水从泄流槽里流出，由于冲刷作用，泄流槽可能逐渐被冲低至坝体７２０米高程位置，届时唐家山悬湖的库容将减少为１亿立方米左右，这将是一个相对安全的结果。 截至９日８时，唐家山堰塞湖泄流水量已达５７立方米／秒，这说明以前做的泄流槽工程正在发挥明显的作用。但即便原计划的泄流比较顺利，在泄流过程中仍然存在着多种风险。 ■新闻问答 为何要新增两大工程措施？ 水利部总工程师刘宁介绍，６月６日，堰塞湖坝前水位逼近７４０.37米的泄流高程，并迎来降雨天气。由于在堰塞体右岸泄流槽里有一块巨石，对泄流形成一定阻碍，再加上泄流时大量漂浮物会涌入，将影响泄流效果，于是指挥部紧急决定，新增两个工程排险措施：一是“消阻”，对巨石实施爆破；二是“扩容”，在堰塞体左岸再开挖一条泄流槽，扩大过水断面，尽可能让两条泄流槽之间的堰塞体被淘刷掉，连为一体，这样可以尽快提高泄流速度。 为何没有采取爆破手段泄流？ 抢险方案原定为机械施工与人工爆破“双管齐下”，以人工爆破为主的方案。据唐家山堰塞湖抢险工程前线指挥部总协调张健介绍，当初专家认为堰塞体大部分是石质结构，决定采取炸药爆破。但当开挖到一定程度后，发现堰塞体里有很多土和沙。炸药对土和沙的爆破作用不大，加上炸药极容易引起新的山体崩塌，也是放弃爆破计划的原因。 中科院山地灾害与地表过程重点实验室主任崔鹏认为：堰塞湖的处理现在有办法，但难度很大。如果是逐步溃决危险性就不大，瞬时全溃危险性最大，最好的处理办法就是逐步降低堰塞湖的水位。正是为了防止出现全溃坝的情况，重回坝顶的水利专家和武警水电部队官兵实施新的抢险方案——在已有泄流槽左岸附近，再挖一条泄流槽，这就好比给堰塞湖安装上两个“水龙头”，让蓄洪已超过两亿立方米的唐家山悬湖泄流更顺畅。 ■权威声音 目前排险不是“炸坝” 针对一些群众对当前唐家山堰塞湖排险措施的误解，绵阳市副市长林新９日在接受采访时表示，目前唐家山堰塞湖排险不是“炸坝”方式。 林新说，此次施工采取的工程措施是用机械开挖和小规模爆破的方式扩宽加深溢流槽，进一步降低堰塞湖库容。由于大坝不具备采取大规模爆破的各种条件，所以不是社会上流传的所谓炸坝方式。 ■相关新闻 四川尚有27座堰塞湖未除险 截至６月８日１９时，四川地震灾区仍有２７座堰塞湖尚未解除危险，唐家山堰塞湖和下游４座堰塞湖将一并解决。 “悬湖”仍存诸多风险 唐家山堰塞湖险情既有其确定性，也有不确定性 确定性因素 1、如果唐家山堰塞湖遭遇较大降水，导致水位上涨，危险性会进一步加大。有统计显示，如果上游流域平均降水２毫米，将使坝前水位上涨１米； 2、堰塞体还在遭遇余震，９日１１时０４分，大坝再次感觉到余震。这些都表明，唐家山堰塞湖处于高危险阶段。 不确定性因素 1、上游地区即将进入汛期，据气象部门预报，六七月份上游地区的降水将达到400至500毫米，水量比往年明显偏大，上游来水多，对堰塞湖的泄洪能力构成严峻挑战； 2、堰塞体地质构造尚未完全查清，在堰塞体的下方已形成了10个左右的管涌，其中3个管涌比较大，可能对堰塞体的稳定构成影响； 3、频频发生的余震和持续不断的山体滑坡，在时刻考验着堰塞体的安全； 4、上游的地质变化迅速，不远处已有山体开裂，一旦出现山体滑坡，巨大的冲击波将瞬间冲垮堰塞体，卷走坝上人员。 昨天中午12时，唐家山堰塞湖的流水已到达距其3.5公里的北川水文站，流量为60立方米每秒。专家预测，晚间11时流水将到达通口观测点。据了解，北川水文站的流水达到1万立方米每秒，绵阳城都不会有危险。 今起水量将减少 据唐家山堰塞湖排险指挥部昨日发布的消息称，自6月7日7时08分唐家山堰塞湖泄流渠开始泄流以来，流量迅速加大，由刚开始的1立方米每秒增加到昨天10时的48.4立方米每秒。到昨晚6时，流量进一步加大到81立方米每秒，预计今晨出湖水量将大于入湖水量，堰塞湖水位将随之开始下降。 张健称，由于堰塞湖入水情况比较复杂，再加上天气等不确定因素，目前尚无法给出一个排干湖水的时间表，简单用库容除以泄流量的计算方法是不科学的。 昨日爆破10余次 昨天下午4时，记者在指挥部的监测录像上看到，与前日相比，昨日泄洪河道继续加宽，一辆翻倒的蓝色卡车在河道中隐约可见。以卡车为比例尺，估计河道已达到20余米宽。指挥部称，目前泄流渠自下而上已经冲刷了100多米，最深处下切了10多米。预计，冲刷段进一步向上游延伸，冲刷深度进一步下切，泄流渠进一步冲宽。 昨天下午4时，在河道左侧，四五辆黄色推土车正在施工，已平整出一条接近河道宽度的平台。河道爆破工程继续进行，上午共进行了10余次爆破，晚间6时，记者在视频监视图像中看到，位于泄流渠左臂的一块直径10余米的巨石被成功爆破，原本成之字形的水道已变成一字形，水流更加通畅。 泄流渠自然变宽 指挥部称，由于泄流渠得到拓宽，产生了明显的溯源冲刷效果，一度阻碍水流下泄的巨石和石方段在高速水流的冲击下，已全部冲开，呈现出良好的泄流冲刷效果。目前，泄流的速度明显加快，冲刷力明显加强，下泄流量明显加大。鉴于泄流渠显现明显泄流效果，6月6日开挖的支渠施工方案，已于昨晚6时停止，今后湖水将沿着原开挖的泄流渠道下泄，靠水的自然冲击力，将河道冲宽。 与此同时，河道漂浮物的清理也进展顺利，通过视频图像，记者看到，工程人员在大坝的上游已设置了一道拦截闸，可以将大块的漂浮物拦截在外，提高泄流明渠下泄能力 ◆6月10日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷主持召开会商会，与长江委、中水顾问集团、成都勘测设计院等有关单位的专家分析唐家山堰塞体泄流冲刷与坝体变化等有关情况,研究下一步工作措施。水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、国家防汛抗旱总指挥部办公室常务副主任张志彤，水电水利规划设计总院院长、中水顾问集团公司总经理晏志勇等出席。 ◆6月10日8时30分，唐家山堰塞湖泄流槽流量940立方米每秒。 ◆6月10号8时最新消息，唐家山堰塞湖泄流渠下泄流量已达730立方米每秒，相当于平均入湖流量的7倍，坝前水位已降至742.8米，较凌晨最高水位已下降0.3米。随着溯源冲刷的加剧和过流断面的加大，水位将继续下降。水利部已通知地方做好人员转移避险工作。 ◆6月10日7时42分，唐家山堰塞湖泄流槽流量497立方米每秒。8时，唐家山堰塞湖湖区治城水文站水位回落至743.13米，较2时最高水位（743.51米）下降0.38米，相应蓄水量为2.469亿立方米，坝前水位742.80米，其下游北川水文站水位622.40米，相应流量655立方米每秒。 ◆6月9日下午,国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷继续在唐家山堰塞湖现场指导抢险工作。陈雷部长和有关专家进行了会商,并与解放军副总参谋长葛振峰、水利部副部长矫勇、水利部总工刘宁等一起研究部署下一步抢险工作。 ◆6月9日14时，北川唐家山堰塞湖坝前水位涨至742.80米，比今日8时水位（742.58米）上涨0.22米；9日12时40分，泄流槽出湖流量增大至65.9立方米每秒。 ◆6月9日上午,国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷陪同国务院副秘书长汪永清到唐家山堰塞湖现场指导抢险工作,查看泄水渠过水及施工情况,并与解放军副总参谋长葛振峰、四川省省长蒋巨峰、武警部队副司令员息中朝、水利部副部长矫勇、四川省人大副主任郭永祥、水利部总工刘宁、武警水电指挥部主任李光强等一起研究部署下一步抢险工作。 据水利部网站消息，截至10日11时30分，唐家山堰塞湖坝前水位735.81米，较8时水位(742.80米)下降6.99米，相应蓄水量为2.054亿立方米。 此外，截至10日11时30分，下游通口水文站水位543.86米，相应流量2740立方米每秒，香水电站水文站水位529.35米，相应流量1620立方米每秒。 截至6月10日9时30分，唐家山堰塞湖泄流渠流量达到1760立方米每秒，泄流量进一步加大，堰塞湖下游的北川流量达2240立方米每秒。 新华社记者李刚摄 新华社记者李刚摄 截至12时30分，唐家山堰塞湖坝口宽度130米，流量5630立方米每秒，水位高度732.50米，水势平稳，全溃坝的危险性在减少。 之前便有专家推测，唐家山堰塞湖大坝在720米-730米处为岩石，估计冲刷掉的可能性不大。 记者在唐家山堰塞湖抢险指挥部了解到，下午十四时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至727.94米，较今日8时(742.80米)下降14.86米；涪江桥水文站水位涨至460.98米，其相应流量为809立方米每秒。 6月7日7时08分，被唐家山堰塞坝阻隔了20多天的洪水以1立方米每秒的速度缓缓溢出泄流渠。此后，涓涓细流一直维持了近两天的时间。从10日凌晨开始，“温柔”的泄流渠突然波涛汹涌，浑黄的洪水冲过唐家山堰塞坝奔涌而出，以几何量级增长的洪峰迅速奔向北川县、通口电站、江油市、绵阳市……13时许，滔滔洪水漫过绵阳，宝成铁路涪江大桥下干涸的细流瞬间变成了浊浪翻滚的大江。 10日15时15分，绵阳市宣布解除涪江干流通口河汇口以下河段橙色警报；17时左右，唐家山堰塞湖泄流渠高程介于720米至721米之间。至此，四川地震灾区头号“悬湖”——唐家山堰塞湖抢险取得决定性胜利。从10日凌晨开始，新华社记者驻守在绵阳市抗震救灾指挥部和泄洪沿途，亲历了唐家山堰塞湖成功泄洪全过程。 绵阳市指挥中枢“决战”打响 记者董素玉从绵阳市抗震救灾指挥部报道：对于在“悬湖”威胁下备战了20多天的绵阳而言，决战时刻真正到来了：10日9时15分，黄色预警信号启动；10时35分，橙色预警信号启动。 “10日13时，唐家山堰塞湖坝口宽度132米，流量5310立方米每秒，水位高度730.48米。” 作为绵阳市避险疏散的“中枢系统”，位于绵阳市政府工作大楼中的唐家山堰塞湖避险疏散工作指挥部在高度紧张中度过。堰塞湖水位每一分钟的变化，都牵动着在场人的心。 指挥部聚集了包括工作人员和新闻媒体在内的几百人，但除了此起彼伏的电话声，现场几乎悄无声息，所有人都屏住呼吸，严阵以待。 为了让市民最快地知道堰塞湖排险的变化情况，市委书记谭力干脆直接做起了新闻发言人。 15时15分，当绵阳市委书记谭力宣布解除涪江干流通口河汇口以下河段橙色警报时，几乎所有的人都同时松了口气。 这一刻，绵阳已经等待得太久。为保证人民的生命安全，从5月底开始，绵阳市转移了三分之一溃坝涉及的20多万群众，加上投亲靠友的绵阳市民，这座拥有130多万人口的城市，仅剩下了30多万人。绵阳几乎成 了一座空城。 谭力接受记者采访时动情地说，解除橙色警报对绵阳来说是一个转折点，这意味着绵阳人民从“5·12”以来的苦难中走出来，可以全面重建家园，重建辉煌。 一位绵阳晚报的女记者眼中涌起泪花。 “好多年没看到这么大水了” 记者肖春飞在北川县通口河电站报道：距离唐家山堰塞湖仅30公里的北川县通口镇，9日还露出河床的通口河，从一早开始已经浊浪滚滚，水位最高时暴涨了近20米，河水距离镇上一座横跨通口河两岸的铁索桥桥面最近仅1米。堰塞湖的滚滚洪流首先通过这里。 在半山腰的安置点，人们都走出帐篷，看山下的河水，很多人感叹：好多年没看到这么大水了。通口镇党委书记赵蓉说：各个警戒点都已加强警戒，不允许任何人进入警戒区域。 在通口河电站，大坝底泄洪的声音震耳欲聋，水雾扬起上百米高。通口河电站是唐家山堰塞湖抢险指挥部一个重要的观测点，电站总经理周琦说，在10日13时28分左右，电站观测到水位急剧上涨，在半个小时内就涨满了电站水库1806万立方米的死库容，14时10分左右开始泄洪。截至发稿时，通口河电站在当天14时30分观测到10日最大水流量为上游6680立方米每秒、下流6200立方米每秒，坝前水位最高时达595.7米。目前上游洪水已经减缓，17时，监测到的下泄水流量已降为4800立方米每秒。通口河电站大坝通过调节洪峰，延续了下游的压力。 在通口河电站上游不远处的山崖上，驻守在通口镇的部队炮兵严阵以待，架好了无后坐力火炮，随时准备对上游下来的大型漂浮物进行精确炮击，保护大坝。官兵们将探照灯也安装好了，用于夜间观测。营长谌华说，官兵们将24小时在此值勤，确保泄洪安全。 “飞流直下”直逼“李白故里” 据水利部网站消息，截至11日9时，唐家山堰塞湖泄流槽泄流流量下降为68.4立方米每秒。 截至11日8时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至714.62米，较最高水位(743.10米，10日1时3分)下降28.48米；其下游通口电站水位落至538.66米，相应流量719立方米每秒；香水电站水位落至522.16米，相应流量474立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.96米，相应流量为796立方米每秒。 截至10日下午17时，唐家山堰塞湖水位已降到721米，水深是1.8米，宽145米，流量相对减少。四川省“5·12”抗震救灾指挥部指挥长刘奇葆等领导人召开专家组会议，认为这次唐家山堰塞湖抢险取得了决定性的胜利。 记者林艳兴在江油市青莲镇报道：“飞流直下三千尺，疑似银河落九天”……唐代诗人李白诗词中的江河蔚为壮观。但1000多年后的2008年6月10日，在他的故里江油市青莲镇，也遭遇一场惊心动魄的泄洪——来自唐家山堰塞湖的飞流直下。 “很快就可以回家了！很快就可以重建家园啦！”虽然洪水浑浊，但对于这里的人来说，泄洪的到来却是期盼已久的好消息。为了躲避洪水的威胁，青莲镇月元村7组的352名村民已经背井离乡住了10多天的帐篷。 10日上午，当唐家山堰塞湖泄洪奔腾而来，300多村民纷纷涌出帐篷，跑到离河水最近的地方，观看洪水南去。烈日高悬，有的就打着雨伞；担心洪水的异味，有的便戴上口罩。尽管乡村干部和公安警察不停劝阻，他们却依依不舍，久久不愿离去。 在桃花山撤离安置区，青莲镇居民周裕民看到洪水过去，也非常高兴。因为他在镇里位于1／3溃坝区的一个制衣厂没有受淹。他说，等洪水走后，政府消毒完，他就赶快回去清理工厂，争取早日恢复生产。 干涸的细流变成浊浪翻滚的大江 记者朱立毅在涪江铁道大桥下报道：10日下午，唐家山堰塞湖泄洪时形成的洪流使位于绵阳的涪江铁路桥下水面迅速上涨，短短两三小时内，大桥下的水域由一条即将干涸的细流变成了浊浪翻滚的大江。位于堰塞湖下游68公里处的铁路桥身处险中，洪水中的大型漂浮物极可能撞击大桥。 10日13时过后，宝成铁路涪江大桥下水流加大，水面较前明显抬高，一些岸边的植物被迅速淹没，记者甚至闻到了江水污浊的味道。此时，一些站在高处的人们也心生恐惧，三三两两的人群向后退去，似乎再晚一会儿就会被洪水卷走。 经过“长途跋涉”，此时江水极为混浊，水面上出现了大量漂浮物，但大多是断木、枯草、泡沫塑料和油桶等，显然这些小型物体还不会对铁路桥构成威胁，而在涪江铁路大桥前设置的排漂浮锁也拦截了一些随洪水而下的树木。 这时，前方传来数声炮响，这是铁路桥上游几百米处，部队炮击撞击江面大型漂浮物时发出的。在上游炮击漂浮物的同时，有关部门又调来了大型机械和大量抢险物资，几车穿着救生衣的民兵和工兵也先后来到，以应对大桥随时可能出现的险情。 青蛙、老鼠、蛇，这些原本栖身在宝成铁路涪江大桥下低洼地带的小动物，在巨大的洪流下纷纷四蹿。记者俯身拍摄一条被大水冲上公路的小鱼，由于靠水面太近，几只刚刚劫后余生的蛐蛐慌不择路，跳上了记者的裤腿…… 15时30分许，当解除橙色警报的消息通过各种渠道传遍绵阳城，人们从住了十多天的帐篷里奔涌而出，拥到湍急流淌的涪江边，让连日来挥之不去的梦魇从心里一扫而光。 这是一次人们盼望已久的安全泄洪，这是一次按照人们意愿的科学泄洪，这是一次让130多万绵阳人民从恐慌、焦虑、急躁恢复到平复、安静、理解的泄洪。25万暂别家园的绵阳人民，只需再等两三天时间，就可以重返家园，已然是一座“空城”的绵阳城将很快恢复宁静而平和。 |  |
| --- | --- |