唐家山堰塞湖抢险全记录(6月3日及以前报道)

【http://www.newssc.org 】 【 2008-06-01 16:38 】 【来源: 本网综合 】

5月31日报道：. 唐家山堰塞湖坝顶抢险士兵已撤离340余人 据正在唐家山堰塞湖参加抢险施工的武警水电部队三总队十支队干部周向军介绍，截至目前，坝顶抢险官兵共撤离340余人，其余官兵待明日乘机分组撤离。自5月31日8时25分开始，唐家山堰塞湖坝顶抢险官兵分批乘军用直升机撤离。10时16分，米—26直升机开始撤运大型集装箱和储油罐。 唐家山堰塞湖堤坝施工者目前已撤离180人 唐家山堰塞湖堤坝抢险施工将于31日晚12时正式结束，官兵与技术人员正在撤离。31日计划撤离350人，目前已撤离180人。 唐家山堰塞湖下游实际已转移203797人 截止今天上午八点，唐家山三分之一溃坝撤离方案涉及的19.75万下游群众全面撤离，目前解放军战士和民警正在逐户排查，确保不遗漏一人。 据介绍计划撤离197477人，实际转移203797人.对于不愿意转移的97名群众，当地政府也进行了强制转移安置，另有52名群众因为身体原因被送医院救治。 唐家山堰塞湖抢险:两侧山体还在滑坡放弃爆破分洪方案 唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进行分洪。新华网记者11:30电话连线正在唐家山堰塞湖抢险现场的水利部总工程师刘宁。 问：按照现在工程完成情况，咱们分洪是什么时候实施，有没有这样一个计划？ 刘宁：现在抢险工程完成了土石方的主体，主要土石方的开挖，真正的完工是到明日的凌晨。然后再给参加抢险的几百个武警官兵留一个撤退时间，因为这个地方陆路不是很通畅，要靠飞机运输，要给他们留一些时间进行撤退，不过这个时间也不会太久，如果上游下一场大雨的话，六七百官兵就危险了。 唐家山堰塞湖抢险:1000名官兵参与抢险无伤亡情况 唐家山堰塞湖泄流槽主体工程基本完成，可比原计划提前实现分洪，预计6月1日至3日进行分洪。31日上午10时，新华网记者电话连线正在唐家山堰塞湖指挥现场施工和撤离的武警水电部队副主任岳曦，请他介绍目前唐家山堰塞湖抢险工程完成情况和抢险人员撤离的情况。 问：这次唐家山堰塞湖抢险工程总共有多少部队官兵参加了？官兵在抢险工作中有没有伤亡情况？ 岳曦：在唐家山堰塞湖现场抢险的官兵我们有620多名，另外我们有400名官兵在北川做后勤保障供给的工作，总共参战的官兵1000人。官兵没有伤亡，只是在米—26飞过来的时候，把周边的石头掀起来，一个战士的手受了皮外伤。 首批施工人员乘直升机撤离唐家山堰塞湖 新华网快讯记者刘昕现场报道，第一批从唐家山堰塞湖撤离的施工人员已登上直升机。直升机已经起飞。 唐家山堰塞湖抢险官兵开始有序撤离 今天上午8点35分，唐家山堰塞湖抢险的武警水电部队200名官兵开始撤离。 他们圆满完成了各自担负的抢险任务，15人一组，分别搭乘陆军航空兵的直升机胜利撤出。6月1日12点前，抢险官兵将全部撤出。 堰塞湖水将采取自然溢出的方式，顺着抢险官兵挖掘的泄洪槽流向下游。预计6月1日到5日期间分洪。 5月30日报道：. 四川绵阳按照全溃方案实施撤离演习 30日14时15分，记者从绵阳市抗震指挥部获悉，唐家山堰塞湖避险疏散指挥部指挥长、绵阳市委书记谭力30日已签署第二号令，该市按照全溃方案实施撤离演习。30日13时，记者在距离唐家山堰塞湖最近的北川县通口镇看到，镇上的老弱病残已全部撤离，青壮年正在对贵重财物进行转移。该镇镇长周从才介绍说，30日20时前，所有人员和财产都必须全部转移至安全地带，涉及708户共1853人。 唐家山堰塞湖泄流渠挖掘施工预计6月1日完成 唐家山堰塞湖应急抢险工程进展顺利，泄流渠挖掘等施工预计6月1日完成。 唐家山堰塞湖最近镇的居民已全部撤离 北川县通口镇是离唐家山堰塞湖最近的一个镇，记者在这里看到：全镇708户1853人已全部转移到安全位置。 绵阳16时后将按照三分之一方案撤离19万人 据人民网记者刘裕国今日14时与后方编辑电话连线：绵阳市政府将按照溃堤三分之一的方案撤离19万群众，重点撤离的区域是绵阳市的涪城区、游仙区。今天下午15：00绵阳市政府将在游仙区区政府广场召开撤离动员大会，16：00开始正式撤离，预计20：00撤离结束。20：00后将有公安和民兵，对撤离区域进行清理和管制，保证不留下一个人，同时在撤离区域外围将设置路障，人员只出不进。 绵阳将按唐家山堰塞湖堤坝全溃方案撤离群众 绵阳市人大副主任张贵乾告诉记者，绵阳市将按唐家山堰塞湖堤坝全溃的方案做好群众撤离工作。 总参陆航某团飞越唐家山峡谷救出25名被困者 五月二十九日，总参陆航某团抗震救灾任务分队四个机组接到联合指挥部紧急命令，唐家山附近有群众因为道路损坏无法出山。为防止唐家山堰塞湖溃坝导致人员伤亡，立即飞往该地域，尽一切可能抢运被困群众。 天气好转及油料问题缓解有利于堰塞湖施工 中央人民广播电台中国之声播出连线记者王涛报道，今起天气好转和油料问题的缓解，有利于唐家山堰塞湖现场施工。 至30日7时唐家山堰塞湖已累计完成土石方开挖8.98万方 水利部抗震救灾指挥部发言人程殿龙30日说，7时，唐家山堰塞湖完成土石方开挖1.93万方,累计开挖8.98万方，钢丝笼护坡380立方米。 溃坝险情加剧20万人今晨8:00起紧急撤离 从今日上午8时至明日8时，预案涉及的19.75万下游群众全部撤离到预先设定好的安全地带。 “现命令全部启动三分之一溃坝撤离预案。”昨日下午4时，唐家山堰塞湖避险疏散指挥部指挥长谭力发布一号令，北川唐家山堰塞湖避险疏散预案三分之一溃坝方案全部启动。启动命令宣布，从30日上午8时开始至31日8时，预案涉及的19.75万下游群众全部撤离到预先设定好的安全地带。 唐家山堰塞湖水位距坝顶还有19.5米 据中央人民广播电台中国之声7：50播出记者王涛连线报道，唐家山堰塞湖水位距坝顶还有19.5米。 绵阳市委书记：将确保撤离民众零死亡 已撤离了十五万人的绵阳城，显得格外安静，弥漫着伤感。汶川大地震，打破了这座城市祥和、动听的音律，唐家山堰塞湖的险情，则使当地民众再度饱受煎熬。昔日最热闹的警钟街、安昌路一带，店铺、商场几乎都已关闭，来往稀少的车辆和行人像是在静止的画面中穿行，勇敢而从容。 确保万无一失 绵阳城区公园迎疏散群众 自绵阳市委、市政府召开唐家山堰塞湖溃堤预案群众疏散动员会后，富乐山、西山、南山公园就做好了一切准备工作，积极应对激增的人群压力，采取各种措施保证人员安全。.