本站一线记者： 6月16日8时，唐家山堰塞湖坝前水位落至714.01米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.09米，相应蓄水量0.857亿立方米；16日9时10分，泄流槽流量115立方米每秒。

本站一线记者： （本站前方报道组）6月14日上午，唐家山堰塞湖应急处置指挥部召开会议。四川省委、省政府向水利部赠送锦旗。水利部、四川省政府向长江委、中科院、科技部高新司、上海市科委、成都军区空军、14集团军等单位赠送锦旗，表彰他们为排除唐家山堰塞湖险情所作出的突出贡献。

本站一线记者： 6月13日14时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.39米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.71米。

本站一线记者： 6月13日11时，唐家山堰塞湖坝前水位降至713.40米；11时20分，泄流槽泄流流量73.40立方米每秒。

本站一线记者： 6月13日8时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.41米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.69米，相应蓄水量0.834亿立方米；其下游通口电站水位为545.80米；香水电站水位回落至523.19米；涪江桥水文站水位落至459.17米，相应流量为187立方米每秒。

本站一线记者： 6月13日5时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.42米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.68米，相应蓄水量0.835亿立方米；涪江桥水文站13日2时水位落至459.87米，相应流量为238立方米每秒。

本站一线记者： 6月12日20时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.44米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.66米，相应蓄水量0.835亿立方米；涪江桥水文站水位落至460.22米，相应流量为390立方米每秒。

本站一线记者： 6月12日14时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.49米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.61米，相应蓄水量0.837亿立方米；其下游通口电站水位538.23米，相应流量347立方米每秒；香水电站水位523.93米，相应流量173立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.01米，相应流量为294立方米每秒。另外，沱江绵远河汉王场水文站（四川绵竹）12日13时25分流量剧增至3000立方米每秒（12日8时该站流量23.5立方米每秒）。

本站一线记者： 本站6月12日绵阳讯 记者 马加 杨飞 记者在今日上午召开的四川省堰塞湖排险避险工作会议上了解到，四川省 34座堰塞湖排险工作取得阶段性成果。据了解，截至目前，34座堰塞湖中，已有12处成功消除险情，19处完成排险施工任务，2处正在加紧施工排险，1处拟采取非工程措施并加强监测。

本站一线记者： 6月12日11时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.50米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.60米，相应蓄水量0.838亿立方米。

本站一线记者： 6月12日8时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.54米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.56米，相应蓄水量0.839亿立方米，泄流槽泄流流量48.4立方米每秒；其下游通口电站水位落至537.60米，相应流量252立方米每秒；香水电站水位回落至523.88米，相应流量168立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.11米，相应流量为331立方米每秒。

本站一线记者： 6月12日5时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.57米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.53米，相应蓄水量0.840亿立方米。

本站一线记者： 6月12日2时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.64米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.46米，相应蓄水量0.843亿立方米；其下游通口电站水位落至537.72米，相应流量288立方米每秒；香水电站水位回落至524.07米，相应流量167立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.19米，相应流量为364立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日23时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.68米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.42米，相应蓄水量0.844亿立方米。

本站一线记者： 6月11日20时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至713.79米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降29.31米，相应蓄水量0.849亿立方米；其下游通口电站水位落至537.85米，相应流量468立方米每秒；香水电站水位回落至524.25米，相应流量178立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.26米，相应流量为394立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷出席唐家山堰塞湖抢险指挥部全体会议，分析排险最新进展情况，研究下一阶段处置措施。会议认为唐家山堰塞湖已解除险情，已转移群众可以返回家园。会议议定，6日11日16时解除黄色警报。

本站一线记者： 6月11日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷主持会商会，与长江委、成勘院等单位有关专家一起研究唐家山堰塞湖泄流后水情测报和监测体系等工作。水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部总工程师刘宁等参加。

本站一线记者： 6月11日14时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至714.13米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降28.97米，相应蓄水量0.861亿立方米；其下游通口电站水位落至538.00米，相应流量510立方米每秒；香水电站水位回落至524.50米，相应流量205立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.57米，相应流量为552立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日11时15分，泄流槽泄流流量为56立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日10时15分，唐家山堰塞湖坝前水位落至714.51米，相应蓄量0.876亿立方米。

本站一线记者： 6月11日9时，泄流槽泄流流量为68.4立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日8时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至714.62米，较最高水位（743.10米，10日1时3分）下降28.48米；其下游通口电站水位落至538.66米，相应流量719立方米每秒；香水电站水位落至522.16米，相应流量474立方米每秒；涪江桥水文站水位落至460.96米，相应流量为796立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日7时，泄流槽泄流流量为71.8立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日6时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至715.42米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降27.68米。

本站一线记者： 6月11日5时，涪江桥水文站水位落至461.32米，相应流量为1120立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日4时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至715.82米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降27.28米。

本站一线记者： 6月11日2时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至716.36米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降26.74米；堰塞湖下游通口电站水位落至539.87米，相应流量1130立方米每秒；香水电站水位落至527.77米，相应流量912立方米每秒；涪江桥水文站水位落至461.77米，相应流量为1530立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日1时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至716.68米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降26.42米；涪江桥水文站水位落至462.00米，相应流量为1770立方米每秒。

本站一线记者： 6月11日0时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至717.07米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降26.03米；涪江桥水文站水位落至462.23米，相应流量为2030立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日23时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至717.51米，较最高水位（743.10米，10日1时30分）下降25.59米，蓄水量为1.00亿立方米；堰塞湖下游通口电站水位落至540.85米，相应流量1480立方米每秒；香水电站水位落至528.50米，相应流量1260立方米每秒；涪江桥水文站水位落至462.52米，相应流量为2390立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日22时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至718.06米，较最高水位（743.10米，10日01时30分）下降25.04米，蓄水量为1.020亿立方米。

本站一线记者： 6月10日20时，唐家山堰塞湖坝前水位回落至719.48米，较最高水位（742.96米，9日20时）下降23.48米，蓄水量为1.120亿立方米；泄流槽泄流流量为290立方米每秒；通口电站水位524.36米，相应流量2060立方米每秒；香水电站水位529.57米，相应流量1730立方米每秒；涪江桥水文站水位落至463.99米，相应流量为4690立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日19时，唐家山坝前水位回落至720.25米，较最高水位（742.96米，9日20时）下降22.71米，蓄水量为1.139亿立方米，泄流槽泄流流量为454立方米每秒；通口水文站水位落至543.38米，相应流量为2520 立方米每秒；香水电站水位落至530.15米，相应流量为2110立方米每秒；涪江桥水文站水位已回落至464.57米，相应流量为5690立方米每秒。

本站一线记者： 唐家山堰塞湖溃决洪水洪峰已通过涪江桥水文站。6月10日17时18分，涪江桥水文站洪峰水位465.28米，超过警戒水位(465.22米）0.06米，相应流量为7100立方米每秒。目前水位正缓慢回落。

本站一线记者： 6月10日17时，通口电站水位546.15米，相应流量3830立方米每秒；香水电站水位531.65米，相应流量3900立方米每秒；涪江桥水文站水位涨至465.27米，其相应流量为7080立方米每秒。

本站一线记者： 记者在指挥部了解到，现在唐家山堰塞湖库容估算约1.322亿立方米。

本站一线记者： 6月10日16时24分，涪江桥水文站水位涨至465.17米，其相应流量为6860立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日16时，记者在指挥部了解到，唐家山堰塞湖泄流渠流量1680立方每秒，坝前水位723.75米，较最高水位（742.96米，9日20时）下降19.21米；北川水文站水位625.54米，其相应流量2800立方米每秒；通口电站水位546.20米，相应流量3970立方米每秒；香水电站水位532.22米，相应流量4640立方米每秒；涪江桥水文站水位涨至465.07米，其相应流量为6650立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日15时42分，涪江桥水文站水位涨至464.87米，其相应流量为6260立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日15时，唐家山坝前水位回落至725.80米，较今日8时（742.80米）下降17.00米；北川水文站水位626.47米，其相应流量3800立方米每秒；通口水文站水位548.80米，其相应流量5420立方米/秒；香水电站水位532.90米，其相应流量5520立方米/秒；涪江桥水文站水位464.37米，其相应流量为5340立方米/秒。

本站一线记者： 6月10日指挥部讯 从今天15时15分解除涪江干流通口河汇口以下河段橙色警报，维持黄色警报。唐家山堰塞湖坝上至涪江干流通口河汇口处仍维持橙色警报。

本站一线记者： 记者从指挥部会商上得到的消息：6月10日15时，唐家山泄流槽泄流流量为2630立方米每秒，坝前水位725.80米。

本站一线记者： 6月10日14时30分，北川水文站水位626.94米，其相应流量4320立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日14时，唐家山坝前水位回落至727.94米，较今日8时（742.80米）下降14.86米，其相应流量3880立方米每秒；涪江桥水文站水位涨至460.98米，其相应流量为809立方米每秒。北川水文站水位627.34米，比12时最高水位629.54米下降2.20米，其相应流量4640立方米每秒；香水电站水位532.40米，其相应流量4870立方米每秒；涪江桥水文站水位460.98米，其相应流量为809立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日13时，唐家山坝前水位回落至730.48米，较今日8时（742.80米）下降12.32米；泄流槽泄流流量为5310立方米每秒。

本站一线记者： 6日10日13时，通口水文站水位涨至548.25米，其相应流量5060立方米每秒；香水电站水位涨至531.87米，其相应流量4180立方米每秒。

本站一线记者： 6日10日12时48分，通口水文站水位涨至547.59米，其相应流量4650立方米每秒；12时30分，香水电站水位涨至531.19米，其相应流量3300立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日12时，唐家山堰塞湖坝前水位734.30米（原泄流槽进口端高程740米），泄流槽流量5260立方米/秒。12时30分，坝前水位732.51米，泄流槽流量5630立方米/秒。目前，唐家山堰塞湖坝前水位持续下降，泄流槽受水流冲刷影响，流量有所波动，但总体呈回落趋势。

本站一线记者： 从6月10日6点至12:30总出库水量3755万立方米，目前尚有1.7亿立方米左右。

本站一线记者： 6月10日指挥部讯 记者在指挥部看到，11：52分，北川县委书记致电指挥部，在这次过流中，已经进水的北川县城没有一个人伤亡。

本站一线记者： 6月10日指挥部讯 今天上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷在与专家进行会商后，一同观看唐家山堰塞湖泄流现场视频，继续进行会商，进一步部署应对工作。

本站一线记者： 6月10日11时，唐家山堰塞湖坝前水位737.56米（原泄流槽进口端高程740米），较8时水位下降5.24米，相应蓄水量2.071亿立方米，泄流槽流量6680立方米/秒。下游通口水文站水位541.12米，相应流量1580立方米/秒；香水电站水文站水位528.40米，相应流量1200立方米/秒。

本站一线记者： 绵阳市抗震救灾指挥部继9时15分发布黄色预警信号后，10时47分又发布了橙色预警信号。

本站一线记者： 本站6月10日综合消息 记者在指挥部了解到，10时许，唐家山堰塞湖泄流持续增加，冲刷效果显著，目前进展仍然在预期方案之中。北川目前流量已经超过设防标准。据了解，北川下游4个堰塞湖已经自然漫决，不至对河道造成壅塞。

本站一线记者： 6月10日10时20分，唐家山堰塞湖下游北川水文站水位涨至627.04米，相应流量5220立方米每秒。

本站一线记者： 6月10日10时，唐家山堰塞湖坝前水位740.51米，较8时水位(742.80米)下降2.29米，相应蓄水量为2.328亿立方米，泄流槽流量2190立方米每秒。9时55分,其下游北川水文站水位625.90米，相应流量3240立方米每秒。

本站一线记者： 从水利部抗震救灾四川工作组了解到，依据6月10日1时45分至10时的水文观测和实况综合分析，唐家山泄流渠下泄流量异常增大，变化明显。实际观测1时45分下泄流量200立方米/秒，6时337立方米/秒，7时40分497立方米/秒，8时730立方米/秒，8时30分940立方米/秒，9时1210立方米/秒，9时30分1760立方米/秒，10时2190立方米/秒。绵阳市抗震救灾指挥部已于9时15分发布黄色预警信号。

本站一线记者： 中国水利网站6月10日讯 6月10日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷主持召开会商会，与长江委、中水顾问集团、成都勘测设计院等有关单位的专家分析唐家山堰塞体泄流冲刷与坝体变化等有关情况,研究下一步工作措施。水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江水利委员会主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、国家防汛抗旱总指挥部办公室常务副主任张志彤，水电水利规划设计总院院长、中水顾问集团公司总经理晏志勇等出席。

本站一线记者： 6月10日8时30分，唐家山堰塞湖泄流槽流量940立方米每秒。

本站一线记者： 6月10号8时最新消息，唐家山堰塞湖泄流渠下泄流量已达730立方米每秒，相当于平均入湖流量的7倍，坝前水位已降至742.8米，较凌晨最高水位已下降0.3米。随着溯源冲刷的加剧和过流断面的加大，水位将继续下降。水利部已通知地方做好人员转移避险工作。

本站一线记者： 6月10日7时42分，唐家山堰塞湖泄流槽流量497立方米每秒。8时，唐家山堰塞湖湖区治城水文站水位回落至743.13米，较2时最高水位（743.51米）下降0.38米，相应蓄水量为2.469亿立方米，坝前水位742.80米，其下游北川水文站水位622.40米，相应流量655立方米每秒。

本站一线记者： 本站记者组6月10日7：30绵阳综合消息 据了解，今早唐家山堰塞湖泄流流量较昨晚18时的81立方米/秒有大幅度增长，泄流渠得到进一步冲刷，具体数据记者正在核实之中。目前，记者已经登上直升机飞赴唐家山上空了解情况。

本站一线记者： 9日14时，北川唐家山堰塞湖坝前水位涨至742.80米，比今日8时水位（742.58米）上涨0.22米；9日12时40分，泄流槽出湖流量增大至65.9立方米每秒。

本站一线记者： 6月9日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，国务院副秘书长汪永清到唐家山堰塞湖现场察看并指导抢险工作，与解放军副总参谋长葛振峰、四川省省长蒋巨峰、武警部队副司令员息中朝、水利部副部长矫勇、四川省人大副主任郭永祥、水利部总工刘宁、武警水电指挥部主任李光强等一起研究部署下一步抢险工作。

本站一线记者： 6月9日8时，唐家山堰塞湖坝前水位涨至742.58米，较昨日8时水位（741.66米）上涨0.92米，相应蓄水量2.457亿立方米，日平均入湖流量约为115立方米每秒。

本站一线记者： 本站6月8日绵阳讯（记者 马加 马俊鹏）6月8日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷再次飞抵唐家山堰塞湖排险施工现场，与水利专家和前线抢险施工人员分析研究工程排险施工情况，部署有关工作，进一步加大工程排险力度。

本站一线记者： 6月8日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷出席唐家山堰塞湖抢险指挥部专家会商会，分析研究唐家山堰塞湖泄流槽过水情况，部署有关工作。水利部抗震救灾指挥部前方领导小组副组长、长江水利委员会主任蔡其华及有关专家参加。

本站一线记者： 6月8日8时，唐家山堰塞湖坝前水位涨至741.66米，较昨日8时水位（740.43米）上涨1.23米，相应蓄水量2.389亿立方米。

本站一线记者： 6月7日20时，唐家山堰塞湖湖区治城水文站水位涨至741.55米，较今日8时水位(740.78米)上涨0.77米，相应蓄水量为2.351亿立方米；唐家山堰塞湖坝前水位涨至741.12米，较今日8时水位（740.43米）上涨0.69米。

本站一线记者： 本站6月7日绵阳讯 今日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷再度深入唐家山堰塞湖现场研究指导工作。水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，副组长、水利部总工程师刘宁自昨日下午起一直在现场指导工作。本站记者在现场了解到，目前泄流流量正在稳定增加。现场施工还在紧张进行。

本站一线记者： 本站6月7日绵阳讯（记者 杨飞）唐家山堰塞湖过流后，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷和专家组会商水情、雨情、工情、险情，并研究下一步工作部署。

本站一线记者： 本站6月7日绵阳讯（记者 马加） 记者于10：50在唐家山堰塞湖应急排险指挥部专家会商中了解到，由昨日开始的降雨，目前为唐家山堰塞湖增加了1350万立方米的水量，推进了水位增长，使得坝前水位高出泄流水位。其中，唐家山地区平均降雨量26.5毫米，坝顶达到35.8毫米，下游北川水文站测降雨量达到50毫米左右。据气象部门专家会商，今日天气以小雨转多云为主，从明天起，将由多云转晴逐步转向晴热天气，对堰塞湖现场施工非常有利。另据地震部门专家会商，今日唐家山地区发生6级以上地震的可能性不大。

本站一线记者： 本站6月7日绵阳讯（记者 马加） 记者上午从唐家山堰塞湖应急排险指挥部了解到，上午10时，唐家山堰塞湖坝前水位涨至740.55米，较今早7时许过流后水位上涨0.12米。湖区治城水文站水位740.94米，较今早8时上涨0.16米，相应蓄水量为2.307亿立方米。目前堰塞湖现场还在进行应急施工。

本站一线记者： 本站6月7日绵阳讯 记者于今早在唐家山堰塞湖应急排险指挥部了解到，今早7时许，唐家山堰塞湖泄流通道过水，坝前水位为740.37米。

本站一线记者： 本站6月6日绵阳讯 今天下午，唐家山堰塞湖应急排险指挥部再度召开会商会。

本站一线记者： 6月6日14时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.97米，较8时水位(739.75米)上涨0.22米，相应蓄水量为2.237亿立方米；坝前水位739.59米，较8时水位(739.37米)上涨0.22米，反推6小时平均入湖流量为72立方米每秒。

本站一线记者： 本站6月6日绵阳讯（记者 杨飞 缪宜江）中共中央政治局常委、国务院总理、国务院抗震救灾总指挥部总指挥温家宝今天上午来到唐家山堰塞湖抢险指挥部指导工作，亲切看望慰问奋战在抢险一线专家组专家。他充分肯定了前一阶段的工作。温家宝强调，现在解决唐家山堰塞湖问题，要坚持安全、科学、迅速三条原则。安全是第一位的，堰塞湖除险的最终目的就是保证人民群众的生命安全。 国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷汇报相关情况。水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江水利委员会主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部总工程师刘宁以及有关专家参加会议。

本站一线记者： 6月6日8时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.75米，较昨日8时水位(738.85米)上涨0.90米，相应蓄水量为2.222亿立方米;坝前水位739.37米，较昨日8时水位(738.50米)上涨0.87米。

本站一线记者： 6月5日20时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.30米，较今日8时水位(738.85米)上涨0.45米，相应蓄水量为2.190亿立方米;坝前水位738.93米，较今日8时水位(738.50米)上涨0.43米。

本站一线记者： 本站6月5日绵阳讯（本站前方报道组）国务院总理温家宝5日下午飞抵唐家山堰塞湖现场察看情况。他强调，现在处于唐家山堰塞湖的关键时刻，最重要的是要确保群众无人伤亡。 国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷等陪同察看。

本站一线记者： 5日18时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.23米，据今日8时水位（738.85米）上升0.38米，相应蓄水量为2.185亿立方米；坝前水位738.85米，较今日8时水位（738.50米）上涨0.35米。

本站一线记者： 6月5日14时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.08米，较今日8时水位(738.85米)上涨0.23米，相应蓄水量为2.175亿立方米；坝前水位738.71米，较今日8时水位(738.50米)上涨0.21米。

本站一线记者： 本站6月5日绵阳讯（记者 马加 缪宜江） 今天上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷在唐家山堰塞湖抢险指挥部主持召开会议，就当前唐家山堰塞湖的水情、雨情、工情、险情进行会商。水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，副组长、长江水利委员会主任蔡其华，副组长、水利部总工程师刘宁以及专家参加会商。

本站一线记者： 6月5日8时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位738.85米，较4日8时水位(737.91米)上涨0.94米，相应蓄水量为2.159亿立方米；坝前水位738.50米，较4日8时水位(737.53米)上涨0.97米，日平均入湖流量75立方米每秒。

本站一线记者： 6月4日14时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位738.23米，较今日8时水位(737.91米)上涨0.32米，相应蓄水量为2.116亿立方米；坝前水位737.78米，较今日8时水位(737.53米)上涨0.25米。

本站一线记者： 中国水利网记者李建章、缪宜江前方报道 6月4日上午，唐家山堰塞湖抢险指挥部召开紧急会议，会议主要就唐家山堰塞湖应急排险施工任务完成后，进一步落实温家宝总理的重要指示精神，做好下游群众转移避险等相关工作再做安排部署。国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，国务院抗震救灾前方指挥部成员、国务院副秘书长王勇出席会议并讲话。陈雷强调指出，要按照温家宝总理工程排险和转移避险相结合的重要指示，从最坏的情况出发，往最好的结果努力，坚决落实国务院抗震救灾前方指挥部批准的方案，做好唐家山堰塞湖排险避险工作，确保下游群众的生命安全。 水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部总工程师刘宁等一同出席。

本站一线记者： 6月4日8时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位737.91米，较昨日8时水位上涨0.98米，相应蓄水量为2.094亿立方米，日平均入湖流量76立方米每秒；坝前水位站水位737.53米，较昨日8时水位上涨0.90米。

本站一线记者： 中国水利网记者李建章、缪宜江一线报道 6月3日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，在唐家山堰塞湖抢险指挥部与专程前来绵阳了解唐家山堰塞湖排险情况的中科院院士张楚汉、工程院院士王思敬及清华大学等有关单位的专家、教授，共商唐家山堰塞湖排险除险对策。 水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇向院士、专家们介绍了唐家山堰塞湖的有关情况。张楚汉院士、王思敬院士等据此分别从不同的层面和角度对唐家山堰塞湖排险工作谈了意见和建议。 陈雷代表水利部对院士专家们专程来指导唐家山堰塞湖排险工作表示感谢，认为院士专家们的意见和建议对分析研究唐家山堰塞湖复杂的情况，制定各种应对方案，科学、合理、妥善地处理各种复杂情况，保障下游群众的生命安全，有很大的指导意义。他表示下一步要充分吸收院士专家们的意见和建议，进一步细化和完善唐家山堰塞湖排险的各种应对方案。 水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江水利委员会主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部总工程师刘宁以及有关专家一同参加。

本站一线记者： 6月3日17时，唐家山堰塞湖治城水位涨至737.33米，相应蓄水量2.055亿立方米，水位比今日8时上涨了0.40米；3日14时，唐家山堰塞湖坝前水位736.78米，距离坝顶泄流槽高程(739.15米)2.37米。

本站一线记者： 中国水利网记者李建章、缪宜江前方报道：6月3日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，再次主持专家会商会，了解当前唐家山堰塞湖水位、流量变化情况，听取专家分析汇报，对在多种不确定条件下唐家山堰塞湖可能出现的各种情况深入会商，研究相关对策方案。 水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华等有关专家出席。

本站一线记者： 6月2日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷来到唐家山堰塞湖抢险专家会商组，看望专家，指导工作，对会商协调机制相关工作提出要求，作出部署。

本站一线记者： 今日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷与中科院党组成员、副院长、上海分院院长江绵恒在绵阳市唐家山堰塞湖应急抢险指挥部就宽带无线视频系统工作进行会谈。

本站一线记者： 6月2日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷到设在唐家山堰塞湖抢险指挥部的水情测报指挥中心，查看、研究设在唐家山堰塞湖现场的宽带无线视频系统工作情况。

本站一线记者： 国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷6月2日主持召开专家会商会，提出唐家山堰塞湖下一步除险重点。

本站一线记者： 本站6月1日13时绵阳讯（本站前方报道组）今天上午10时，唐家山堰塞湖抢险指挥部召开紧急会商会。国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，四川省省长、唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰，水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，四川省人大副主任、四川水利抗震救灾指挥部指挥长郭永祥，武警水电部队指挥部主任李光强以及成都军区空军和绵阳、遂宁两市党政主要负责同志等出席会议。 会议就唐家山堰塞湖应急排险施工完成原定高方案目标任务后的人员转移安置、堰塞湖水位水文和堰体的安全监测工作以及地方会商指挥决策机制的建立等相关工作作出研究和部署。

本站一线记者： 记者刚刚得到来自施工现场的消息：截至31日22时,唐家山应急疏通工程建设任务完成。泄流槽总长475米，进口段控制高程740米，底宽大于7米，边坡1：1.5；中间段高程740米（比原高方案的742米低两米），底宽大于7米，边坡1：1.45；出口段高程739 米，底宽大于10米，边坡1：1.35。提前、超额完成了高方案施工计划。 工程自5月26日开工以来，累计投入武警水电部队和水利专业技术人员1021人(前方621人，后方400人)，实行24小时连续不间断施工；陆航部队飞行278架次，运送物资125吨，人员731人；俄罗斯米-26飞行机组共飞行68架次；动用反铲挖土机14台、推土机26台、自卸车4台、油罐13个、集装箱9个，设备运行752台班（一日三班）；累计开挖土石方13.55万立方米，钢丝笼护坡4200立方米，场地平整14040平方米，树木清障碍35000平方米。

本站一线记者： 记者董自刚、徐文青、缪宜江5月31日唐家山报道：5月31日17时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长、水利部副部长矫勇一行，又一次飞抵唐家山堰塞湖应急排险施工现场，检查排险施工进展情况和人员撤离后期保障工作。 陈雷、矫勇一行沿着正在施工中的泄流槽，从堰体下游一直检查到上游，对堰体泄流槽进、出口水位高程，泄流槽开挖程度和油料供给、排险人员安全转移方案落实等情况逐一询问。 检查完施工现场后，陈雷强调要利用最后有限的时间抢进度、保质量，在确保如期完成排险任务的基础上，尽快落实现场施工人员安全撤离方案，确保武警水电官兵和水利专家的安全撤离。并要求做好后期保障工作，做好堰塞湖水位、水文监测和堰体的安全监测工作。 据了解，唐家山堰塞湖应急排险施工已经基本完成原定高方案目标任务。为更大程度地降低堰塞湖水位，确保下游人民群众的生命安全，武警水电部队还将加紧施工到6月1日零点。

本站一线记者： 本站记者贾志成5月31日唐家山堰塞湖现场消息 记者今日在唐家山堰塞湖施工现场了解到，为采集唐家山堰塞湖水情信息，尤其是实现过流后的信息，唐家山地区目前新设立四个观测点。到今日下午16时记者发稿时，四套宽带无线视频实时信息采集系统正在安装调试中。该系统的特点是实现实时视频传输，从不同位置、角度对唐家山堰塞湖泄流后的流量、堰体状况即时予以记录并传输，以供分析备案。

本站一线记者： 5月31日上午水利部抗震救灾前方领导小组组长、水利部副部长矫勇来到唐家山堰塞湖抢险施工现场，检查工程进展情况，部署落实准备撤离等工作，强调在突击开挖的同时，务必周密做好撤离方案和现场观测方案，确保撤离、留守人员安全，确保及时发送水位、水量及溢流槽和堰体变化情况。

本站一线记者： 本站记者缪宜江 徐文青 贾志成 郝惠明 5月31日8：20唐家山堰塞湖现场快讯 昨日傍晚，唐家山堰塞湖应急处置工程中的钢丝笼围堰已经全部完成。今晨，部分完成工作任务的武警水电部队官兵已经开始撤离施工现场，机械化施工仍然在有条不紊进行，目前，现场施工进展顺利。记者于今日凌晨4时许随一直驻扎现场指挥的水利部抗震救灾指挥部前方领导小组副组长、部总工程师刘宁巡查了施工现场，看到又经过一夜施工，工程进度较昨晚有明显进展。

本站一线记者： 从30日16时至31日7时，完成开挖土石方1.3万方，累计完成12.35万方；铅丝笼护坡750立方米，累计完成3650立方米。投入607人，反铲14台，推土机26（6台维修），车4台。泄流槽进口高程降至741米，出口高程降至739米。

本站一线记者： 截止5月30日下午16时，唐家山堰塞湖施工现场累计完成土石方开挖11.05万方，铅丝笼护坡2900方，插筋265根，投入兵力619人。进口高程741.6米，出口高程740.5。反铲14台，推土机26台计，汽车4部。累运送食品12.5吨，饮料16.68吨，最高兵力680人，炸药10.8吨，柴油69吨，汽油0.7吨，铅丝笼4吨，帐篷45顶。

本站一线记者： 5月30日下午2时，唐家山堰塞湖应急抢险工程投入施工人员724人，施工机械设备：反铲16台，推土机26台（其中3台待修），自卸车4台。完成土石方开挖累计达到10.2万方；累计钢丝笼护坡1500立方米，上游平均高程742米，中部高程743米，下游高程741米。

本站一线记者： 中国水利网站5月30日唐家山堰塞湖应急抢险工程现场快讯: 今天现场运进大批钢丝兜，固堤护脚工作全面展开。地球物理勘测有关机构已经进入现场，对堰塞湖地理环境进行勘测，对整体唐家山堰塞湖抢险工作做资料记录和科研考察。

本站一线记者： 中国水利网站前方报道组5月30日中午快讯 国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷一行在完成上午的现场考察后已经返回指挥部，继续指挥应急处置工作。在现场，陈雷就现阶段唐家山堰塞湖有关工作作了重要部署，提出明确要求。请关注本站进一步详细报道。

本站一线记者： 本站5月30日快讯 今天上午8时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷,水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华等，再度率组进入唐家山堰塞湖应急处置工程现场指导工作，对施工组织、人员撤退预案、开挖爆破方案等进行了现场一线会商。本站前方报道组随机前往，与现场驻扎记者会同正在进行现场采访。

本站一线记者： 本站记者徐文青5月29日18：50唐家山堰塞湖抢险现场电话报道：截至今日16时，工程已投入46台施工设备，累计开挖土方量7.05万方。目前下游方向高程743米。今天，有6罐煤油运到现场，每罐5~6吨，基本可以满足目前正常施工需要。记者发稿时候，坝上的专家技术人员和官兵们正在吃晚饭，这是这么多天来他们吃到的第二顿盒饭。

本站一线记者： 中国水利网记者徐文青5月29日14：40于唐家山堰塞湖应急处置工程现场电话报道：唐家山堰塞湖抢险施工正在紧张进行，水利专家和武警水电部队官兵来往忙碌。现场悬挂着“冲向最急需地方，担负最艰巨任务，发挥最关键作用”的条幅。目前，记者正随水利专家一起在现场查看。

本站一线记者： 中国水利网站记者徐文青5月29日13时50分乘直升机赴唐家山堰塞湖应急抢险施工现场，对应急抢险作进一步的采访报道。

本站一线记者： 中国水利网站记者马加5月29日一线报道:昨下午6时坝前水位：729.185米；一共有6个工作面施工，其中开挖工作面3个，兵力631人，昨天下午4点到今晨7点，土石开挖1.95万方，累积5.75万方，凌晨开始大雨。进口平均高程745米，出口平均高程744米（遇较多破碎石）。

本站一线记者： 记者马加5月29日上午9点34分电话报道：记者刚刚从唐家山堰塞湖抢险指挥部了解到，虽然施工现场下起了雨，目前，施工正在正常开展。

本站一线记者： 中国水利网站记者马加5月29日7时30分从唐家山抢险指挥部发来消息：目前绵阳及唐家山一带下起了小到中雨，飞行计划受到延误。

本站一线记者： 记者马加一线报道 前线指挥部报告：今日共有作业面7个，其中上午机械开挖面3个，下午合并为2个，采石作业面3个，伐木作业面1个。截至16时，今日空运机械12台，（含自卸汽车一部），10吨油罐一个，汽油钻3台，发电机2台。现共有重型机械39台。今日7时至16时，开挖土石方6000方，累计3.8万方，破大石200方。进口高程降为746米，出口降为745米，块石采集38方，机械伐木400棵，新建停机坪1个（600平米）。

本站一线记者： 记者马加发自唐家山堰塞湖抢险指挥部最新消息：经武警官兵连续奋战、技术人员现场指导，到27日下午五点半，堰顶第二、三、四控制段已相继进场开工，其中第二控制段（750米高程）已下挖2米。截至记者发稿时，工程开挖总量已达1.5万方。

本站一线记者： 唐家山堰塞湖抢险指挥部快讯：到27日中午，已通过空运调往唐家山堰塞坝上的施工设备达到20台，应急处置工程施工正在紧张有序展开。针对有媒体报道，唐家山堰塞湖已泄洪的消息，指挥部有关人士介绍，按照施工方案与进度，计划到6月5日前后完成应急处置工程，近日内不会泄洪。

本站一线记者： 记者马加27日上午在唐家山堰塞体施工现场电话报道，今天上午9时15分，中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉赴唐家山堰塞体施工现场指导工作，亲切看望慰问奋战在抢险一线的水利专家和武警官兵，鼓励大家万众一心，众志成城，战胜险情。

本站一线记者： 记者马加27日晨在唐家山堰塞体施工现场电话报道，今天早上8时，中国水利网站记者进入唐家山堰塞体施工现场。水利部部长陈雷在副部长矫勇、长江水利委员会主任蔡其华陪同下，赴现场指导工作，并慰问奋战在抢险一线的水利专家和武警官兵。陈雷一行考察了垭口、滑坡等多个现场，分析施工方案，了解工程进度，研究下一步工程举措。 记者在现场看到，今天天气晴朗，蓝天白云，空中的真升机频繁穿梭，把大型施工设备运抵现场。设备调运和抢险施工都在加快进行。矫勇要求各有关方面要抓住有利时机，加快运输和施工，抢上工程进度。

本站一线记者： 截至26日21时，唐家山堰塞坝上已集结水利专家、武警水电部队、相关工程技术人员600多人，大型施工机械设备15台，由近百位操作手轮流不间断作业。 夜晚，工地支起了25顶帐篷，因数量不足，部分战士只好露宿坝上，条件十分艰苦。虽发电照明设备尚未到位，但工地依然热情高涨，井然有序。水利部总工刘宁夜晚还在工地与技术专家人员讨论安排下一步施工方案与组织。

本站一线记者： 唐家山堰塞湖抢险指挥部快讯：到26日下午18：30，指挥部已经能够利用普通移动通信方式，实现与唐家山堰塞坝的沟通。唐家山堰塞坝告别了与外界通信的“孤岛”状态。

本站一线记者： 唐家山堰塞湖抢险指挥部快讯：到下午17：30，已通过空运调往唐家山堰塞体15台施工设备，主要是挖掘机、推土机和装载机。徒步赶往唐家山的武警部队和有关技术人员都已到达，堰顶共有598人，包括水利部总工程师刘宁等多名专家。唐家山堰塞湖应急处置工程按原计划方案全面展开。

本站一线记者： 据记者在指挥部了解，前线施工情况稳定，现在后方正在组织向前线抢运施工用的钢丝兜。另外，本站记者缪宜江16：50由前线返回绵阳发稿，现场看到已经有10台设备运抵。

本站一线记者： 图片报道：午后，运输物资的直升机由绵阳机场飞往唐家山。本站记者缪宜江就在第二架飞机上。

本站一线记者： 图片报道：油料向唐家山现场源源补充

本站一线记者： 图片报道：绵阳机场正在运往唐家山堰塞湖施工现场的钢丝兜。

本站一线记者： 据在现场的刘宁总工程师通过卫星电话传来消息，经现场施工奋战，15：06分，堰塞坝垭口下降2米。现场施工已达9台施工设备。（记者马加）

本站一线记者： 142名武警水电部队在现场，400名武警部队官兵即将到达现场，现场已经听到会师的欢呼声。运送炸药的解放军士兵在完成运输任务后已经撤离。

本站一线记者： 14时45分，矫勇从现场察看施工情况返回指挥部，正在与陈雷、蔡其华和专家们交流现场情况。总体看来。今日上午空中运输、现场施工开展顺利。

本站一线记者： 14时50分，所需物品全部飞向现场。

本站一线记者： 天气继续微晴，前方施工现场进展良好，大型机械正在持续运进。目前，因工作全面开展，2：40分，前线需要打来电话，需要油锯、柴油发动机、油料等物品，补充施工所需。刚刚得到消息，需要物品已经升空飞往现场。

本站一线记者： 本站记者缪宜江今日中午随油料运输机前往唐家山堰塞湖抢险现场。因天气情况，今日上午一切空中飞行任务为设备运输让路。经过一个上午焦急等待后，中午终于找到一个机会，前方记者组派遣记者缪宜江先期进入施工现场跟随采访。

本站一线记者： 绵阳市唐家山堰塞湖抢险指挥部讯（记者 马加 缪宜江 郝惠明 贾君洋）记者今天中午在此了解到，从昨日下午到夜间，800名解放军和近300名武警水电部队战士徒步急行军，将7吨炸药运抵唐家山堰塞湖抢险施工现场。今日上午，又有400名武警水电部队战士徒步将炸药运进，抢险现场施工所用炸药将达到十吨，保障了施工方案所需的炸药用量。据了解，炸药将用于泄洪通道开通施工中的局部爆破。

本站一线记者： 据记者2：13从机场吊装现场得到消息，运抵现场机械已经达到8台，4台推土机，4台挖掘机，正在调运第九台。

本站一线记者： 陈雷接受央视记者采访 陈雷、蔡其华在唐家山堰塞湖抢险指挥部研究抢险方案 专家探讨 中国水利网站5月26日绵阳市唐家山堰塞湖抢险指挥部讯（记者 马加 缪宜江 郝惠明 贾君洋）今日中午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷在此间接受记者采访时表示，唐家山堰塞湖抢险工作正在争分夺秒进行，所有工作人员和解放军、武警战士正在尽最大努力进行空运设备、现场施工以及转移受影响范围内群众的工作，保障唐家山下游人民群众生命安全。 陈雷介绍，目前，唐家山堰塞湖抢险工作正在同时采取两方面措施。一方面，通过大型施工机械施工和爆破，尽快打开泄洪通道，降低唐家山堰塞湖水位，缓解对下游的威胁。另一方面，水利和有关部门专家正在进行堰塞湖溃决风险评估，今天上午已经完成复核。评估具体到影响范围内的市、县、区、乡、村一直到户，制定了详细的转移方案。这项工作由四川省人民政府会同绵阳市人民政府制定实施。目前，肯定受到影响的人员和群众已经实行了转移。水利专家还根据堰塞湖三分之一溃决、半溃决、全溃决分别制定了应对方案，分析了溃口流量、淹没范围、淹没水深、高程等各种数据资料，并正在和地方人民政府和水利部门细化这个方案，从最不利的条件设想，实施人员转移和避险措施。 对于今天的情况，陈雷指出，今天上午抓住天气有所好转的机会，正在组织飞机抓紧时间实施空运大型机械设备。空军部队和俄罗斯支援机组克服了能见度范围较低的困难，尽可能加强加快空中运输工作。目前，在现场的水利专家和解放军、武警水电部队也正在全力以赴开展工作，尽最大努力，争分夺秒和险情作斗争，争取尽早开通泄洪通道，保障人民群众生命安全。 记者发稿之时，水利部副部长、抗震救灾前方领导小组组长矫勇，总工程师、副组长刘宁以及专家们正在现场指挥抢险工作。 来源：中国水利网站

本站一线记者： 水利部部长、部抗震救灾指挥部总指挥陈雷与前方领导小组副组长、长江水利委员会主任蔡其华等在位于绵阳的唐家山堰塞湖抢险指挥部研讨抢险施工方案。

本站一线记者： 水利部副部长、部抗震救灾指挥部副总指挥、前方领导小组组长矫勇，水利部总工程师、前方领导小组副组长刘宁正在唐家山堰塞湖现场指挥抢险工作。

本站一线记者： 目前，米－26直升飞机仍在紧张运输之中。据了解，俄方机组积极配合抢险工作，主动将能见度标准降低，抓住有利时机，抓紧运输机械设备。

本站一线记者： 记者马加5月26日12时10分电话报道：截至5月26日12时，唐家山堰塞湖施工现场已由空运运进3台大型施工机械设备，其中包括2台反铲和1台挖掘机。

本站一线记者： 5月24日，水利部紧急协调租用的一架用于运送唐家山堰塞湖抢险物资的俄罗斯米26直升飞机，由我国黑龙江省黑河市入境，经停哈尔滨和天津，预计将在25日到达四川广汉，投入唐家山堰塞湖的除险。 5月23日，唐家山堰塞湖应急疏通工程前线指挥部向国家抗震救灾总指挥部报告，急需租用一架米26直升机，用于运送堰塞湖除险设备。水利部立即与外交部取得联系，并决定向俄罗斯远东紧急事务部寻求支持。俄方对此给予了积极回应，迅即安排了飞机和两批共10名机组人员。 与大型运输机相比，米26直升机续航能力短、飞行高度低、受气候影响大、速度慢、转场次数多，入境飞行涉及部门多，协调难度大。在国务院抗震救灾总指挥部的协调下，水利部、外交部、总参谋部、公安部和民航管理局密切配合，特事特办，公安部很快办理了机组人员无护照、无签证的入境手续；民航局安排好了航行线路、中转场站以及加油、饮食等航行事务；空军、总参等部门批准了飞行线路。 为保证飞机尽快到达灾区，水利部已协调民航局继续保障飞行线路，并安排沿途各场站做好接待工作。